ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Тулунский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Евдокимовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Бадар

11 марта 2020 г.                                                     №18

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в Евдокимовском сельском поселении в соответствие с установленными требованиями на 2020-2024 года В соответствии со статьей 23 главы 4 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подпункта 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 16.09.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в Евдокимовском сельском поселении в соответствии с установленными требованиями на 2020-2024 года. 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Евдокимовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Евдокимовского сельского поселения                                                       В.Н. Копанев

«Согласовано»                                                                                                                                                                          «Утверждено»

Начальник территориального отдела управления                                                                                                    Глава администрации

Роспотребнадзора по Иркутской области                                                                                                         Евдокимовского сельского поселения

в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах

________________   О.Б. Доголь                                                                                                                           __________________В.Н. Копанев

План

мероприятий по улучшению качества питьевой воды

В Евдокимовском сельском поселении на 2020 – 2024 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения, годы | Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. областной бюджет | в т.ч. местный бюджет |  |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода |  |  |  | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 2 | Постгарантийное обслуживание станции водоочистики «AVR-WP-1,3» заводом- изготовителем | 2020-2024гг | 160000 |  | 160000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 3 | Восстановление технической документации на объекты водоснабжения, водоотведение | 2019-2021 | 100000 |  | 100000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 4 | Заключить договор с аттестованной, аккредитованной лабораторией на проведение лабораторных исследований качества воды централизованных системах водоснабжения | ежегодно: 2020 2021 2022 2023 2024 | 80000 83000 86000 90000 95000 |  | 80000 83000 86000 90000 95000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 5 | Получение лицензий на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | 2021-2023гг | 550000 |  | 550000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 6 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности. | при поступлении заявлений |  |  |  | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации на официальном сайте и в сети интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения. | 2020 2021 2022 2023 2024 | 1000 1000 1000 1000 1000 |  | 1000 1000 1000 1000 1000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 8 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  |  | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 9 | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения: | ежегодно |  |  |  | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 10 | Проектирование и строительство системы очистки и обеззараживания воды на ВЗС с. Бадар | 2023 гг | 3000000 |  | 3000000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 12 | Замена изношенных водоводов и канализационных коллекторов | 2020-2024гг | 1000000 |  | 1000000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 13 | Приведения ЗСО объектов водоснабжения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; получение санитарно- эпидемиологического заключения на проекты ЗСО централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения: -Определение границы зоны и составляющих ее поясов; -ограждение, озеленение, обозначение специальным знаком и обеспечение охраной территорию первого пояса ЗСО; - устройство дорожек к сооружениям твердым покрытием. | 2020 -2024гг | 500000 |  | 500000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 14 | Замена глубинного насоса. | по необходимости | 50000 |  | 50000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 15 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения на источники централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 2020-2023гг | 85000 |  | 85000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
| 16 | Проведение регулярной дезинфекции системы водоснабжения и обеспечение водозаборных сооружений неснижаемым запасом обеззараживающих средств | 2020-2024гг | 100000 |  | 100000 | Администрация Евдокимовского сельского поселения |
|  | ИТОГО: |  | 6070000 |  | 6070000 |  |